**praktische elementen :**

* Events bekijken
* Events aanmaken
* Events privaat / publiek zetten
* Accounts
* Friends functie tussen accounts
* Events delen met enkel friends
* Admin account voor events te verwijderen
* Taal wijzigen
* Wachtwoord veranderen

**Goedkeuring :**

* Socialender : Events app

**Rapportering :**

* Arjan
  + - Geschatte werktijd : 20 uur +/-
    - Gepresteerde tijd : 23 uur +/-
* Orhon
  + - Geschatte werktijd : 25 uur +/-
    - Gepresteerde tijd : 24 uur +/-
* Thibault
  + - Geschatte werktijd : 20 uur +/-
    - Gepresteerde tijd : 1 uur +/-

**Grootste succes :**

* Succesvol ophalen & opslaan van events in localstorage
* Login & register met fake api
* Dashboard die switched tussen tabs ipv routes
* Full responsive & fullscreen friendly
* Integratie van date, time en color objecten

**Grootste moeilijkheden :**

* Geen api’s ter beschikking gekregen van back-end partner
* Databinding met v-for werkte soms tegen

**Eigen inbreng :**

* Arjan:
  + Ontwerp & code dashboard
  + Responsiveness CSS

.